## Slide 1: メンバの役割分担（ロール）

## Slide 2: 今回使用した主なツール
ソース管理（github）https://github.com/iyoku01/ecsite_system
分散リポジトリ管理 →多人数並行開発
wiki →知識のストック化
slack連携 →push通知 コミュニケーションのフロー化
プロジェクト管理（torello）https://trello.com/b/lb6O94ur/ecsitesystem
カンバン（チケット）管理
バーンダウンチャート
ベロシティ計測
チャット（slack）https://javaclass-talk.slack.com/messages/C889MRGE9/details/
チャットによるフロー情報のやり取り（コミュニケーション）

## Slide 3
github(ソースの履歴管理)
Javaプロジェクトをダウンロードする

## Slide 4
github(wikiで情報を共有する)

## Slide 6
Slack
※githubにソースを登録（push）するとslackにデスクトップ通知される

## Slide 7
Trello ※盛り込む機能（仕様）を検討する
・1カード=1機能
・1カードの実装に何人日掛かる？
・作業期間は何日？
↓
優先度を考慮して、実装する仕様を選ぶ
思いつくまま仕様をカードに記入
→カテゴリごとにまとめる
メンバが投票して、優先度を決める
→不要な機能は廃止

## Slide 8
Trello ※カンバン管理
進捗に応じてカードを移動する 「やること」→「作業中」→「完了」

## Slide 9
Trello バーンダウンチャート
※カードの減少ペースを可視化
→チームの作業速度、および予測完了日が分かる
理想的なペース
実際の作業ペース（残カード数）

## Slide 10
trello 振り返り（KPT） ※Keep、Problem、Try

## Slide 11: それにつけてもソフトウェア開発は難しい…

## Slide 12: （豆知識）アレグザンダーは建築業界の人 デザインパターンを提唱し、ソフトウェア業界で有名に
(wiki)

## Slide 13: ご清聴ありがとうございました。
皆様のご購入お待ちしております。